**전체 일정 요약** : 2주 안에 개발 완료 + 1주 테스트 및 수정&보완 + 매주 월요일 회의( 각각 작업량 체크 및 일정 조정 ) + 매일 저녁6시까지 일정표 업데이트

**1주차 목표 작업량**

**가. 회원앱**

ㄱ. (상점페이지 디자인 제외) 디자인 완료

ㄴ. 상점관련 기능( 포인트 충전, 환전 요청, 상품 구매, 상품 배송 정보 등등 ) 제외한 모든 기능 완료

1) 회원가입

2) 로그인

3) 수거요청

1) 재활용 (부재중/방문)

2) 가전제품

4) 그 외 이미 구현된 기능 모두

**나. 기사앱**

ㄱ. 기본 기능 완료

1) 로그인

2) 수거 신청한 고객목록 관련

3) 수거 신청한 고객 상세 정보 관련

4) 수거한 재활용품 및 가전제품 보고 관련 (회원에게 포인트 지급 포함)

5) 배송 확인 요청 ( 기사에게 포인트 지급 포함 )

6) 배송 정보 수정

**다. 관리자웹**

ㄱ. 전체적인 디자인( off, vogel, 자원 버전별)

ㄴ. 회원앱, 기사앱 에서 구현된 기능 관련 정보 조회 기능

1) 가입한 회원, 기사 목록/정보 조회

2) 회원 수거신청 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

3) 수거 완료 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

ㄷ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능

1) 서비스지역 등록&목록/정보

2) 자원 등록&목록/정보

3) 읍면동 등록&목록/정보

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **관리자웹**  **1주차 일정** | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ㄱ. 전체적인 디자인  ( off,vogel,자원 버전별) | | ㄱ. 전체적인 디자인  ( off,vogel,자원 버전별)  ㄴ. 회원앱, 기사앱 에서 구현된 기능  관련 정보 조회 기능  1) 가입한 회원, 기사 목록/정보 조회  2) 회원 수거신청 목록/정보 조회  3) 수거 완료 목록/정보 조회 | | ㄷ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능  1) 서비스지역 등록&목록/정보  2) 자원 등록&목록/정보  3) 읍면동 등록&목록/정보 | | 보충작업 및  2주차 목표량 작업시작 |

**2주차 목표 작업량**

**가. 회원앱**

ㄱ. 상점 디자인 완료

ㄴ. 상점관련 기능 완료

1) 상품 목록

2）상품 상세정보

3) 상품 구매 관련

4) 상품 배송 관련

5) 포인트 충전 관련

**나. 기사앱**

ㄱ. 서비스를 위한 기본 기능 완료

1) 로그인

2) 수거 신청한 고객목록 관련

3) 수거 신청한 고객 상세 정보 관련

4) 수거한 재활용품 및 가전제품 보고 관련 (회원에게 포인트 지급 포함)

5) 배송 확인 요청 ( 기사에게 포인트 지급 포함 )

6) 배송 정보 수정

**다. 관리자웹**

ㄱ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능

1) 자원, 읍면동 특정 서비스지역에 배치하기

2) 배치된 자원, 읍면동 배치 수정/추가하기

ㄴ. 명세서, 수수료, 환전 관련 기능

1) 기사

2) 자원

3) 환전

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **관리자웹**  **2주차 일정** | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ㄱ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능  1) 자원, 읍면동 특정 서비스지역에 배치하기 | | | ㄱ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능  2) 배치된 자원, 읍면동 배치 수정/추가하기 | | ㄴ. 명세서, 수수료, 환전 관련 기능  1) 기사  2) 자원  3) 환전 | |

**3주차 목표 작업량**

- 기본적으로 테스트 및 수정&보완

**가. 회원앱**

ㄱ. 기타 기능

1) 개인정보 확인/수정

2) ‘좋아요‘ 누르기

3) 환전 요청

4) 포인트 내역 조회

**나. 기사앱**

ㄱ. 기타 기능

1) 수거완료목록/포인트 내역 조회 관련

2) 메뉴얼

3) 설정 메뉴

4) 지도 메뉴

**다. 관리자웹**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **관리자웹**  **3주차 일정** | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | |  | |  | |