**전체 일정 요약** : 2주 안에 개발 완료 + 1주 테스트 및 수정&보완 + 매주 월요일 회의( 각각 작업량 체크 및 일정 조정 ) + 매일 저녁6시까지 일정표 업데이트

**1주차 목표 작업량**

**가. 회원앱**

ㄱ. (상점페이지 디자인 제외) 디자인 완료

ㄴ. 상점관련 기능( 포인트 충전, 환전 요청, 상품 구매, 상품 배송 정보 등등 ) 제외한 모든 기능 완료

1) 회원가입

2) 로그인

3) 수거요청

1) 재활용 (부재중/방문)

2) 가전제품

4) 그 외 이미 구현된 기능 모두

**나. 기사앱**

ㄱ. 기본 기능 완료

1) 로그인

2) 수거 신청한 고객목록 관련

3) 수거 신청한 고객 상세 정보 관련

4) 수거한 재활용품 및 가전제품 보고 관련 (회원에게 포인트 지급 포함)

5) 배송 확인 요청 ( 기사에게 포인트 지급 포함 )

6) 배송 정보 수정

**다. 관리자웹**

ㄱ. 전체적인 디자인( off, vogel, 자원 버전별)

ㄴ. 회원앱, 기사앱 에서 구현된 기능 관련 정보 조회 기능

1) 가입한 회원, 기사 목록/정보 조회

2) 회원 수거신청 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

3) 수거 완료 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

ㄷ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능

1) 서비스지역 등록&목록/정보

2) 자원 등록&목록/정보

3) 읍면동 등록&목록/정보

라. 서버프로그램

ㄱ. 확장성 및 프레임워크 권장사항 충족을 위한 프로그램 구조 재편성 혹은 최적화

ㄴ. 유저(회원과 기사) 기능 다듬기

1. 회원가입

2. 로그인

3. 수거신청

4. 수거완료

5. 수거목록확인

ㄷ. 관리자 기능

1. 서비스지역, 자원, 지역, 기사 추가

2. 자원 배치

3. 기사 배치

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-**  **1주차 일정** | 월 | 화 | | 수 | | 목 | | 금 | | 토 | |
| 12/1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  |