**전체 일정 요약** : 2주 안에 개발 완료 + 1주 테스트 및 수정&보완 + 매주 월요일 회의( 각각 작업량 체크 및 일정 조정 ) + 매일 저녁6시까지 일정표 업데이트

**1주차 목표 작업량**

**가. 회원앱**

ㄱ. (상점페이지 디자인 제외) 디자인 완료

ㄴ. 상점관련 기능( 포인트 충전, 환전 요청, 상품 구매, 상품 배송 정보 등등 ) 제외한 모든 기능 완료

1) 회원가입

2) 로그인

3) 수거요청

1) 재활용 (부재중/방문)

2) 가전제품

4) 그 외 이미 구현된 기능 모두

**나. 기사앱**

ㄱ. 기본 기능 완료

1) 로그인

2) 수거 신청한 고객목록 관련

3) 수거 신청한 고객 상세 정보 관련

4) 수거한 재활용품 및 가전제품 보고 관련 (회원에게 포인트 지급 포함)

5) 배송 확인 요청 ( 기사에게 포인트 지급 포함 )

6) 배송 정보 수정

**다. 관리자웹**

ㄱ. 전체적인 디자인( off, vogel, 자원 버전별)

ㄴ. 회원앱, 기사앱 에서 구현된 기능 관련 정보 조회 기능

1) 가입한 회원, 기사 목록/정보 조회

2) 회원 수거신청 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

3) 수거 완료 목록/정보 조회 (재활용품, 가전제품)

ㄷ. 서비스지역, 제휴 자원, 읍면동 관련 기능

1) 서비스지역 등록&목록/정보

2) 자원 등록&목록/정보

3) 읍면동 등록&목록/정보

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **-**  **1주차 일정** | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ㄱ. 전체적인 디자인( off, vogel, 자원 버전별)  + 웹 개발을 위한 학습  + 웹 디자인 작업 | | | | | | |